[image: image5.jpg]BMGI

Center

Centre de Formation Agréé par I’Etat



[image: image6.png]Applcaton
Seciolst



[image: image7.png]



     Business Management and Global Internet Center

[image: image8.png]Become a

Microsoft

CERTIFIED
Exam Provider








	Atelier : Piloter un projet avec MS Project
Programme de la Première Journée


	Horaires
	
	Activités

	9h00
	
	10h30
	
	Ouverture 
· Présentation des enseignants

· Présentation des objectifs et du programme de l’atelier

Introduction
· Vue d'ensemble des standards et de la terminologie de la gestion de projets 

· Rôle de Project dans l'environnement Microsoft 

· Configuration de Microsoft Project pour une utilisation locale et pour l'entreprise 

· Personnalisation des options et de l'interface utilisateur 
· Découverte des menus et des affichages
· Utilisation d’un modèle

· Modification du calendrier et des paramètres par défaut


	10h30
	
	10h45 
	
	Pause Café

	10h45
	
	12h30
	
	Les tâches
· Créer et modifier les tâches

· Organiser les tâches

Gestion du temps
· Dates de début ou de fin du projet

· Durées des tâches

· Liens, temps de retard ou d’avance, contraintes de tâches
Exercices



	12h30
	
	13h30
	
	Pause Déjeuner

	13h30
	
	15h15
	
	Gestion des ressources
· Créer une liste de ressources

· Calendrier de ressources

· Affecter les ressources

· Niveler les ressources
Exercices



	15h15
	
	15h30  
	
	Pause Café



	15h30
	
	17h00
	
	Suivi de projet et rapports
· Enregistrer la planification

· Saisir le suivi du projet

· Créer et imprimer un rapport

Exercices


	Atelier : Piloter un projet avec MS Project
Programme de la Deuxième Journée


	Horaires
	
	Activités

	9h00
	
	10h30
	
	Personnalisation

· Options de projet

· Personnaliser les tables, le diagramme de Gantt

· Utiliser l’Organiseur

Chemin critique

· Liens complexes entre les tâches

· Impact des contraintes de planification

Exercices


	10h30
	
	10h45 
	
	Pause Café

	10h45
	
	12h30
	
	Gestion des ressources

· Créer et utiliser des calendriers de base pour les ressources

· Affecter les ressources : les types de tâches

· Utilisation des ressources “Matériel”

Gestion des coûts

· Taux horaire des ressources

· Coût par utilisation des ressources

· Coût fixe des tâches

Exercices



	12h30
	
	13h30
	
	Pause Déjeuner

	13h30
	
	15h15
	
	Afficher les données du projet

· Les affichages “Utilisation des tâches” et “Utilisation des ressources”

· Créer des rapports personnalisés

Exercices



	15h15
	
	15h30  
	
	Pause Café

	  15h30
	
	17h00
	
	Trier et filtrer les données du projet

· Grouper les données

· Filtrer les données

· Créer des filtres personnalisés
Exercices




	Atelier : Piloter un projet avec MS Project
Programme de la Troisième Journée


	Horaires
	
	Activités

	9h00
	
	10h30
	
	Planification initiale

· Enregistrer la planification initiale du projet

· Générer un rapport de planification

Mise à jour du projet

· Préparer l’environnement de travail

· Saisir les données sur les tâches terminées et en cours
· Coûts réels calculés / coûts réels saisis

Exercices



	10h30
	
	10h45 
	
	Pause Café

	10h45
	
	12h30
	
	Ajuster le planning du projet

· Ajuster le planning des tâches à venir

· Préparer une planification intermédiaire

Projets multiples

· Partager les ressources

· Projet principal et sous-projets

Exercices



	12h30
	
	13h30
	
	Pause Déjeuner

	13h30
	
	15h15
	
	Importer et exporter les données

· Échanger des données chiffrées avec MS Excel

· Générer une courbe en S dans MS Excel
Exercices



	15h15
	
	15h30  
	
	Pause Café

	  15h30
	
	17h00
	
	Personnaliser MS Project

· Affichages

· Rapports

· Barres d’outils
· Fichier Global.mpt

Exercices




	Atelier : Piloter un projet avec MS Project
Programme de la Quatrième Journée


	Horaires
	
	Activités

	9h00
	
	10h30
	
	Paramétrage de la sécurité
· Présentation du modèle de sécurité

· Paramétrage de l’accès aux affichages, des catégories,                       des groupes, des utilisateurs et des ressources
· Présentation des choix fondamentaux sur la gestion des ressources

· Analyse du fonctionnement de la RBS

· Paramétrage des ressources génériques et nominales

· Gestion de l’évolution

· Analyse de l’impact d’une modification sur le global entreprise et sur la liste des ressources

Exercices



	10h30
	
	10h45 
	
	Pause Café

	10h45
	
	12h30
	
	Administration courante
· Fonctions de l’administration courante : Déverrouillage des projets

            et  des ressources

· Présentation de la gestion des comptes utilisateurs et de la sécurité

· Fermeture des projets

Exercices



	12h30
	
	13h30
	
	Pause Déjeuner

	13h30
	
	15h15
	
	L’utilisation multi-projet
· Présentation de l’analyseur de portefeuille

· Simulation de l’impact des nouveaux projets

· Fonctions complémentaires
Mise en place de :
· La gestion des documents

· La gestion des risques

· La gestion des incidents

Exercices



	15h15
	
	15h30  
	
	Pause Café

	  15h30
	
	17h00
	
	Migration vers MS Project 2007
· Calendriers

· Ressources “Coût” et ressources budgétaires

· Rapports graphiques

Exercices




	Atelier : Piloter un projet avec MS Project
Programme de la Cinquième Journée


	Horaires
	
	Activités

	9h00
	
	10h30
	
	Projet final
· Gestion de projets avec MS Project

	10h30
	
	10h45 
	
	Pause Café

	10h45
	
	12h30
	
	Projet final (Suite)

· Gestion de projets avec MS Project



	12h30
	
	13h30
	
	Pause Déjeuner

	13h30
	
	15h15
	
	Projet final (Suite)

· Gestion de projets avec MS Project



	15h15
	
	15h30  
	
	Pause Café

	 15h30
	
	17h00
	
	Projet final (Suite)

· Gestion de projets avec MS Project

· Evaluation de l’atelier par les stagiaires

· Débat et Clôture




[image: image1.png]


[image: image2][image: image3][image: image4]



B.M.G.I. CENTER ®





Adresse : 88, Boulevard Krim Belkacem - Télemly. Alger   16004


Tél. : 213 (0) 21 630 630 - 631 631 - 641 641





Fax : 213 (0) 21 64 24 24 - 64 25 25


Site Web : http://www.bmgicenter.com


Email : info@bmgicenter.com

















Piloter un projet avec MS Project





Intitulé de l’atelier :











